|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA OKO IZVEDBE RADOVA U POJEDINOJ ŠKOLI** | | | |
| **O i S Š** |  | **PLAN** | **STANJE RADOVA NA 07.07.2015.** |
| OŠ BUDINŠČINA | uređenje prilazne ceste i parkirališta – zajedno s Općinom i kroz projekt MRR | 460.000 | u pripremi je pokretanje javne nabave za izvođača radova i stručni nadzor |
| OŠ KONJŠČINA | adaptacija SD škole i pripadajučih sanitarija | 130.000 | Pokrenut je postupak za odabir izvođača, pa se očekuje da će se uskoro sklopiti ugovor |
| OŠ KUMROVEC | uređenje gromobranske instalacije škole | 30.000 | Pribavljena je ponuda za izradu dokumentacije tehničkog rješenja i troškovnika sanacije kritičnih dijelova gromobranske instalacije |
| POŠ SELNICA | popravak školskog krovišta | 70.000 | Sanirano je krovište, nastavlja se sa sanacijom oštećenja nastalih kao posljedica procurivanja vode. |
| OŠ MAČE | popravak stropa SD i fasade na školi | 80.000 | U fazi je ugovaranje radova sanacije stropa dvorane za cca 30,000 kuna, a za preostala sredstva radi se troškovnik sanacije ili ponuda za izradu tehničke dokumentacije investicijskog projekta energetske sanacije škole |
| OŠ ZLATAR BISTRICA | popravak ravnog krova | 30.000 | Čeka se još jedna ponuda za sanaciju ravnog krova hidro izolaciju i toplinsku od 10 cm, jer bi trebalo izvesti cijeli krov. Projekt prijavljen na natječaj Ministarstva gospodarstva. |
| OŠ BRESTOVEC OREHOVIČKI | uređenje školske kuhinje | 30.000 | Radovi u tijeku, demontaža postojeće opreme, preinaka instalacija, obrada zida i poda. |
| OŠ SVETI KRIŽ ZAČRETJE | uređenje prostora škole – priprema za pilot projekte e-škole | 70.000 | Radi se dokumentacija tehničkog rješenja probijanja otvora i troškovnik potrebnih radova uređenja postojećeg prostora knjižnice i prostora dijela stana. Uskoro bi mogli započeti radovi. |
| POŠ STIPERNICA | opremanje škole | 160.000 | U tijeku nabavka opreme. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OŠ VELIKO TRGOVIŠĆE  OŠ TUHELJ | Veliko Trgovišće –izmjena unutarnje rasvjete, Tuhelj – izmjena krovišta | 968.000 | Radovi su pri kraju. |
| SŠ ZLATAR | Adaptacija i dogradnja škole | 1.750.000 | Radovi su u tijeku, završetak je do početka šk. god. 2015/2016. |

UKUPNO: 3,78 milijuna kuna